## Slide 1
La Ruta Metodológica
CMMI V3.0 · Proyecto Parajón
Sistema Web para el control de ventas y distribución de calzado artesanal
Basado en CMMI® V3.0 - Nivel 2
Ingeniería de Software 2 · Grupo 5S1-COM-S

## Slide 2
ANTES DE EMPEZAR
Conceptos base del modelo
🪟
Vista & Dominio
Ventana para enfocar lo importante: DEV, SVC, PPL y áreas clave de mejora.
🧩
Áreas de Práctica (PA)
Conjunto de prácticas con intención, valor de negocio y evidencia objetiva.
🔀
4 Categorías
Doing · Managing · Enabling · Improving: camino natural de mejora.
📊
Nivel de Madurez
Meta académica: avanzar hacia CMMI Nivel 2, con procesos gestionados y medibles.
CMMI Performance Solutions V3.0

## Slide 3
1
🔍
I N I C I O
Diagnóstico Inicial
📊🔎
QUÉ SE HACE
▸
Definir misión y objetivos estratégicos de Parajón
▸
Aplicar FODA, riesgos, interesados e Ishikawa
▸
Identificar brechas vs. CMMI V3.0 Nivel 2
▸
Establecer línea base: 8 KPIs y plan de acción
REQM
PP
PMC
CM
PPQA
MA
📄 ENTREGABLE
Informe de Diagnóstico CMMI-F1 y Plan de Acción
HERRAMIENTAS & TÉCNICAS
Gap Analysis
DEV, SVC y PPL con brechas priorizadas
FODA / Riesgos
aceptación, inventario, seguridad y continuidad
Ishikawa
personas, procesos, tecnología, información
Baseline KPIs
2.8 s, 99.5%, 26/26 RF, 27/27 pruebas
Plan PERT
acciones a corto, mediano y largo plazo
HALLAZGO
Base técnica sólida; brechas principales son de gestión y formalización.
Fase 1 de 7

## Slide 4
2
🤝
L I D E R A Z G O
Compromiso y Liderazgo
👥
QUÉ SE HACE
▸
Formalizar patrocinio con gerencia y docente
▸
Conformar el Comité de Dirección de Calidad (CDC)
▸
Asignar recursos, presupuesto y responsabilidades
▸
Comunicar visión de mejora continua a interesados
GOV
II
OT
PPL
📄 ENTREGABLE
Plan de Comunicación, CDC y Acta de Compromiso
HERRAMIENTAS & TÉCNICAS
Sponsorship Charter
acta de compromiso firmada
CDC
roles definidos y gobierno de la mejora
Matriz RACI
responsables de calidad, negocio y Scrum
Plan de comunicación
mensajes clave y evidencias
Business Case
inversión en procesos formalizados
OBJETIVO
Pasar de “diagnóstico” a decisiones ejecutivas con recursos y liderazgo.
Fase 2 de 7

## Slide 5
3
📐
D I S E Ñ O
Planificación y Diseño
📝
QUÉ SE HACE
▸
Definir alcance funcional y exclusiones del sistema
▸
Priorizar el módulo de ventas como piloto
▸
Seleccionar PAs: PP, PMC, REQM, MA, PPQA y CM
▸
Adaptar procesos, herramientas, KPIs y estimaciones
PLAN
EST
RSK
MPM
PAD
RDM
📄 ENTREGABLE
Alcance, PAs/Vistas Clave y Matriz de Estimación
HERRAMIENTAS & TÉCNICAS
WBS + cronograma
estructura del plan y responsabilidades
PERT / Delphi
rangos mínimo, máximo y esperado
GQM
objetivo → pregunta → métrica
Asset Library
plantillas, evidencias y repositorio
Tailoring
adaptación a Parajón y Scrum
ENFOQUE
Convertir brechas en actividades planificadas, medibles y trazables.
Fase 3 de 7

## Slide 6
4
🎓
F O R M A C I Ó N
Capacitación y Formación
🎓
QUÉ SE HACE
▸
Entrenar al equipo en CMMI V3.0 Nivel 2
▸
Formar champions de calidad, negocio y Scrum
▸
Ejecutar cursos técnicos y metodológicos
▸
Evaluar competencias con exámenes y matriz de habilidades
OT
PAD
II
PPL
📄 ENTREGABLE
Plan de Capacitación y Matriz de Competencias
HERRAMIENTAS & TÉCNICAS
Skills gap matrix
rol, competencia y evidencia
Curso CMMI
16 horas en 4 módulos
Train-the-trainer
champions multiplicadores
LMS / Wiki
base de conocimiento institucional
Kirkpatrick
medir aprendizaje y aplicación
RESULTADO
Capital humano preparado para sostener procesos gestionados.
Fase 4 de 7

## Slide 8
5
🚀
E J E C U C I Ó N
Despliegue y Ejecución
⚙️
QUÉ SE HACE
▸
Implementar el piloto en el módulo de ventas
▸
Recopilar métricas desde el primer sprint
▸
Automatizar logs, dashboard y cálculo de KPIs
▸
Institucionalizar revisiones y acciones correctivas
MC
CM
TS
PI
RDM
MPM
📄 ENTREGABLE
Procesos Piloto y Resultados de Medición
HERRAMIENTAS & TÉCNICAS
Proyecto piloto
ventas como primera unidad controlada
Dashboard KPI
/dashboard-metrics y /api/metrics/lineabase
CI/CD
automatizar pruebas y despliegue
Control versiones
políticas de ramas, baseline y respaldo
Status reviews
seguimiento quincenal del plan
AUTOMATIZACIÓN
Logs → cron job → tabla de métricas → dashboard gerencial.
Fase 5 de 7

## Slide 9
No es una línea recta, es un ciclo
🔄
La Fase 7 retro-alimenta a la Fase 1: Las métricas, auditorías y lecciones aprendidas generan un nuevo diagnóstico sobre una organización más madura.
Gobierno
Medición
Verificación
Aprendizaje
Innovación
CMMI® V3.0 · Material explicativo adaptado del informe Word