## Slide 1
La Ruta Metodológica
CMMI V3.0 · Proyecto MedicalSys
Sistema Web para el control de citas médicas en el centro MedicalSys
Basado en CMMI® V3.0 - Nivel 2
Ingeniería de Software 2 · Grupo 5S1-COM-S

## Slide 2
ANTES DE EMPEZAR
Conceptos base del modelo
🪟
Vista & Dominio
Ventana para enfocar lo importante: DEV, SVC, PPL y áreas clave de mejora.
🧩
Áreas de Práctica (PA)
Conjunto de prácticas con intención, valor de negocio y evidencia objetiva.
🔀
4 Categorías
Doing · Managing · Enabling · Improving: camino natural de mejora.
📊
Nivel de Madurez
Nivel 2 (Gestionado). Meta crítica para escalar MedicalSys sin depender
exclusivamente del conocimiento empírico de sus 3 desarrolladores.
CMMI Performance Solutions V3.0

## Slide 3
1
🔍
I N I C I O
Diagnóstico Inicial
📊🔎
QUÉ SE HACE
▸
Definir contexto y objetivos estratégicos
▸
Aplicar FODA, riesgos, interesados
▸
Identificar brechas vs. CMMI V3.0 Nivel 2
▸
Establecer línea base y KPIs
REQM
PP
PMC
CM
PPQA
MA
Informe de Diagnóstico CMMI-F1, Matriz de Estrategias y Plan de Acción / Mitigación de Riesgos
ENTREGABLE
HERRAMIENTAS & TÉCNICAS
Gap Analysis
Brechas categorizadas en Tecnología, Operación, Información, Seguridad y Trazabilidad clínica.
FODA / Riesgos
Cruce de estrategias (FO, DO, FA, DA) y plan de contingencia (ej. para pérdida de datos o rechazo tecnológico)
Baseline KPIs
KPIs operativos (consultas por médico, exactitud de registros >95%) y tecnológicos (disponibilidad >99.5%, respuesta <2s)
Matriz de Stakeholders
Clasificación de actores
HALLAZGO
La clínica posee una base de competencia clínica y médica muy sólida; sin embargo, las brechas principales radican en la altísima dependencia de procesos manuales, falta de integración de la información y ausencia de formalización/métricas de gestión.
Fase 1 de 7

## Slide 4
2
L I D E R A Z G O
Compromiso y Liderazgo
QUÉ SE HACE
▸
Formalizar patrocinio ejecutivo
▸
Conformar el Comité de Dirección de Calidad (CDC)
▸
Asignar recursos y presupuesto
GOV
II
OT
PPL
ENTREGABLE
Estructura CDC, Presupuesto/ROI, Plan de Comunicación y Tablero de Control de Liderazgo
HERRAMIENTAS & TÉCNICAS
CDC y matriz de responsabilidades
Definición clara de los roles
Análisis ROI
Factibilidad y cálculo de recuperación de inversión
Mapeo Stakeholders
responsables de calidad, negocio y Scrum
Modelo de adopción
Ciclo progresivo
Balanced ScoreCard
Indicadores estratégicos
OBJETIVO
Transformar los hallazgos del diagnóstico en un compromiso institucional sólido, pasando del "análisis" a la "acción estratégica" mediante la asignación real de recursos, gobernanza y liderazgo.
Fase 2 de 7
▸
Desarrollar plan de comunicación y gestión del cambio
▸
Establecer indicadores de liderazgo

## Slide 5
3
QUÉ SE HACE
▸
Definir alcance funcional y exclusiones del sistema
▸
Priorizar el módulo de ventas como piloto
D I S E Ñ O
Planificación y Diseño
▸
Seleccionar PAs: PP, PMC, REQM, MA, PPQA y CM
▸
Adaptar procesos, herramientas, KPIs y estimaciones
PLAN
EST
RSK
MPM
PAD
RDM
📄 ENTREGABLE
Alcance, PAs/Vistas Clave y Matriz de Estimación
HERRAMIENTAS & TÉCNICAS
WBS + cronograma
estructura del plan y responsabilidades
PERT / Delphi
rangos mínimo, máximo y esperado
GQM
objetivo → pregunta → métrica
Asset Library
plantillas, evidencias y repositorio
Tailoring
adaptación a Parajón y Scrum
ENFOQUE
Convertir brechas en actividades planificadas, medibles y trazables.
Fase 3 de 7

## Slide 6
4
🎓
F O R M A C I Ó N
Capacitación y Formación
🎓
QUÉ SE HACE
▸
Entrenar al equipo en CMMI V3.0 Nivel 2
▸
Formar champions de calidad, negocio y Scrum
▸
Ejecutar cursos técnicos y metodológicos
▸
Evaluar competencias con exámenes y matriz de habilidades
OT
PAD
II
PPL
📄 ENTREGABLE
Plan de Capacitación y Matriz de Competencias
HERRAMIENTAS & TÉCNICAS
Skills gap matrix
rol, competencia y evidencia
Curso CMMI
16 horas en 4 módulos
Train-the-trainer
champions multiplicadores
LMS / Wiki
base de conocimiento institucional
Kirkpatrick
medir aprendizaje y aplicación
RESULTADO
Capital humano preparado para sostener procesos gestionados.
Fase 4 de 7

## Slide 8
5
🚀
E J E C U C I Ó N
Despliegue y Ejecución
⚙️
QUÉ SE HACE
▸
Implementar el piloto en el módulo de ventas
▸
Recopilar métricas desde el primer sprint
▸
Automatizar logs, dashboard y cálculo de KPIs
▸
Institucionalizar revisiones y acciones correctivas
MC
CM
TS
PI
RDM
MPM
📄 ENTREGABLE
Procesos Piloto y Resultados de Medición
HERRAMIENTAS & TÉCNICAS
Proyecto piloto
ventas como primera unidad controlada
Dashboard KPI
/dashboard-metrics y /api/metrics/lineabase
CI/CD
automatizar pruebas y despliegue
Control versiones
políticas de ramas, baseline y respaldo
Status reviews
seguimiento quincenal del plan
AUTOMATIZACIÓN
Logs → cron job → tabla de métricas → dashboard gerencial.
Fase 5 de 7

## Slide 9
No es una línea recta, es un ciclo
🔄
La Fase 7 retro-alimenta a la Fase 1: Las métricas, auditorías y lecciones aprendidas generan un nuevo diagnóstico sobre una organización más madura.
Gobierno
Medición
Verificación
Aprendizaje
Innovación
CMMI® V3.0 · Material explicativo adaptado del informe Word